Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
zawarta w dniu ............................... w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:

Gminą Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

REGON: 871118589, NIP: 5030037022
reprezentowaną przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń – Pana Marka Ryłowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Ryszarda Pawlikowskiego
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a
firmą ............................................................................................................................................………………. z siedzibą ...........................................................................................................................................................

reprezentowaną przez ................................................................, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówieniowe 
pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Golub-Dobrzyń”.

§ 2

1. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
a) Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Golub-Dobrzyń w ilości około 27,200 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Golub-Dobrzyń, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz                   z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z 14 grudnia 2012r.                   o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 
z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.  

b) Transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Golub-Dobrzyń w ilości około 68,316 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. Zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
 z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.    
2. Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu            w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości  oraz faktycznej wagi usuniętego azbestu.
3. Wykaz działek ewidencyjnych i nazwy miejscowości, z których należy usunąć azbest zawiera załącznik                Nr 7 do SIWZ. Dane kontaktowe właścicieli zostaną przekazane po podpisaniu umowy 

4. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości, po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości i musi uwzględniać proponowaną datę usunięcia azbestu przez właściciela nieruchomości.
5. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie przekazania odpadu.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów. 

7. Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane protokołem odbioru robót, spisanym 
z udziałem stron i właściciela nieruchomości.

8. Protokół końcowy odbioru robót zostanie sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik                          Nr 8 do SIWZ.

§ 3 



1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 
b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 
z późn. zm.).

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz.1824). 

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973). 

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31). 

i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.). 

j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz.1126). 
§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót – od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót do dnia ……………….. roku.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą:
a) Cena jednostkowa brutto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa ............................................ zł
słownie złotych: ....................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ................... % w kwocie .......................................................................

b) Cena jednostkowa brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa  ....................................... zł 

słownie złotych: ..........................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ................... % w kwocie ........................................................................

2. Kwoty określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, a także należny podatek VAT.

3. Podana cena jest ceną ostateczną wykonania zamówienia również w przypadku ewentualnej zmiany stawki podatku VAT oraz stałą obowiązującą przez cały okres trwania umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczane będzie jako iloczyn ceny jednostkowej wymienionej w ust. 1 lit. a lub b niniejszego paragrafu oraz odebranych ilości ton wyrobów zawierających azbest.

5. Wynagrodzenie będzie świadczone przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę 
w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Faktura może zostać wystawiona najwcześniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
6. Płatnikiem Zamawiającego jest Gmina Golub-Dobrzyń z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 25,                   87-400 Golub-Dobrzyń. 

§ 6

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą:

1. Nadzorującym wykonanie robót w imieniu Zamawiającego będzie Wioletta Szymańska,                            Sławomir Kowalski.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie robót w imieniu Wykonawcy będzie ........................................................
§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron, strona która odstąpi od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia obliczonego za cały okres trwania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w rozpoczęciu prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 ust. 2  niniejszej umowy. 

3. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonaną usługę.

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.   

§ 9

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas wykonania robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

5. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz 
z zapleczem. 
§ 10

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców. W ofercie należy podać, jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone 
w specyfikacji.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę zamówienia, jeżeli wykonawca nie później niż 
w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Z wynagrodzenia wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom na powyższych zasadach.

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
§ 11
1. Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych w sytuacjach określonych w SIWZ, tzn:
a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
c) zaistnienie innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
d) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizacje zamówienia lub uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia – 
w zakresie terminu,
e) w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy – w zakresie tych zmian. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.  

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

         
Zamawiający :                                                                                     Wykonawca:

………………………………………..



…………………………………….
Kontrasygnata Skarbnika Gminy
…………………………………………
