Załącznik nr 4

Umowa Nr ….…./2018

zawarta w dniu ........................... pomiędzy
Gminą Golub-Dobrzyń z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25,
NIP 5030037022, REGON 871118589 reprezentowaną przez:
Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Iwony Katarzyny Górskiej
zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"
a
…………………………….. z siedzibą w ……………………, działającym na podstawie…………………………….………………………………………………………………..., NIP ………………………….REGON …………………………..
zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą" reprezentowanym/ą przez:
………………………………………………………………………………………………………….
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w tym siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Wrocki, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………………r. stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W skład Otwartej Strefy Aktywności wchodzić będą: Siłownia Plenerowa oraz Strefa Relaksu. Siłownia plenerowa będzie składać się z 6 par urządzeń, strefa relaksu z zamontowanych do podłoża 2 urządzeń do gier edukacyjnych, 4 ławek, stojaka rowerowego oraz zagospodarowania zieleni poprzez obsadzenie terenu tujami lub krzewami i poprawę istniejącej nawierzchni trawiastej oraz uzupełnienie nasadzeń. Na obszarze objętym opracowaniem przewiduje się również montaż 2 koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem
3. Realizacja inwestycji w granicach działek 122/3 i 122/5 obręb 0020 Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń
4. Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
5. W związku z zapewnieniem użytkownikom OSA maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia umiejscowione w strefie wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa.
6. Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.
7. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
8. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim, kart gwarancyjnych oraz atestów oraz pozostałych dokumentów wskazujących na spełnienie wymaganych norm.

§ 2
OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIE WYKONAWCY
  1. Wykonawca oświadcza, że zakres prac nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powołania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.
2.	Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i będzie je kontynuował przez cały okres realizacji robót.
3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy
z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwą
w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, obejmującą także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających.

§ 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15.10.2018 r.
§ 4
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
    1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 niniejszej umowy zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy w wysokości…………………. złotych brutto (słownie:………………..złotych).
       Wynagrodzenie obejmuje podatek Vat w wysokości ….% tj. ……….. złotych
    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikająca wprost z dokumentacji branża roboty budowlano-montażowe, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów, wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych, koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, koszt utrzymania zaplecza, koszty oznakowania robót na czas prowadzenia działań.
  2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w treści ust. 1 niniejszej umowy.
  3. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac, o których mowa w §1 umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy i po przedłożeniu faktury sporządzonej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w umowie na rachunek bankowy Wykonawcy nr. ……………………………………………………………………………….
  4. Zapłata należności za wykonanie zadania nastąpi na zasadach wskazanych w § 4 w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury.
  5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
  6. Fakturę należy wystawić na dane: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25,87-400 Golub-Dobrzyń, NIP 5030037022

§ 5
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
    1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ..…. m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, który nie zawiera uwag.

       2.	Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

       3.	W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zaistniałych usterek. W przypadku wady nie nadającej się do usunięcia Wykonawca na własny koszt wymienia wadliwe urządzenie na nowe.

       4.	Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
5.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie usterek oraz wad.

§ 6
 KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
b) Za nieterminowe wykonywanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;
c) W przypadku stwierdzenia usterek lub wad jakościowych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kary, o którym mowa w ust 1 Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Zamawiającego

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
b) Za opóźnienia w zapłacie faktury - w wysokości odsetek ustawowych.
W innych przypadkach stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 7
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym wniesione opłaty stałe nie podlegają zwrotowi Przekazującemu, gdy będzie stroną wypowiadającą.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.	Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane:
- w pierwszej kolejności na drodze negocjacji,
- w przypadku braku osiągnięcia porozumienia przed sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów ze względu na siedzibę Zamawiającego
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki
a. Formularz oferty - Załącznik nr 1
b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2,
c. Wykaz urządzeń do montażu oraz nasadzeń Załącznik nr 3

     Wykonawca Zamawiający

……………………………	…………………………………